АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЙЧУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   31.03. 2025   года   №8

| О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области |  |
| --- | --- |

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области

1. Провести в Байчуровском сельском поселении месячник по

благоустройству и санитарной очистке с 01 апреля  по 30 апреля  2025 года.

- Утвердить состав штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Байчуровского сельского поселения. (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Байчуровского сельского поселения  (приложение 2).

- Рекомендовать всем организациям, предприятиям, учреждениям независимо от форм собственности :

4.1. Провести в период с 01 апреля   по 30 апреля  2025 года месячник  по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий .

4.2. Обеспечить участие коллективов предприятий, организаций, учреждений и населения в работе по благоустройству и санитарной очистке прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям территорий, а также территорий улиц, тротуаров и других объектов.

4.3. Осуществить материально-техническое обеспечение проведения мероприятий  по благоустройству и санитарной очистке территорий.

- Администрации Байчуровского сельского поселения Поворинского муниципального района  осуществлять мониторинг проведения месячника  по благоустройству и санитарной очистке территорий.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой .

Глава Байчуровского

сельского поселения                                                                  Е.Н. Конева

Приложение 1

к распоряжению  администрации

Байчуровского сельского поселения

Поворинского муниципального

района Воронежской области

от 31.03.2025 г.  №8

Состав штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Байчуровского сельского поселения

Поворинского муниципального района Воронежской области.

| Конева Е.Н. | - глава Байчуровского сельского поселения |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Колмыкова Т.М. | - главный специалист администрации Байчуровского сельского поселения |

Теплякова В.В.        - ст. инспектор администрации

Байчуровского сельского поселения

Миронова Г.В.      -  заведующая филиалом   Байчуровского ДК

Бирюкова Н.Ю.    -    заведующая филиала  М КУК  « Межпоселенческая библиотека Поворинского муниципального района » Байчуровская сельская библиотека

Безрукова О.И.     – заведующая филиалом   Каменского ДК

Захарова Л.А.  -  заведующая филиала  М КУК  « Межпоселенческая библиотека Поворинского муниципального района » Каменская  сельская библиотека

Казакова Н.А.          - депутат Совета народных депутатов

Байчуровского  сельского поселения

Корчагина О.В.        - депутат Совета народных депутатов

Байчуровского  сельского поселения

Приложение 2 к распоряжению  администрации

Байчуровского сельского поселения

Поворинского муниципального района

Воронежской области от 31.03.2025 года  №8

План мероприятий по благоустройству территории

в рамках  Месячника по благоустройству и санитарной очистке

по Байчуровскому сельскому поселению Поворинского муниципального  района  с 01.04.2025 года по 30.04.2025 года

| № п/п | Вид мероприятий проводимых при проведении благоустройства территорий (озеленение, уборка территорий, вывоз мусора, побелка деревьев и т.д.) | Объем выполняемых работ по запланированным видам мероприятий | Адрес проведения мероприятий (улицы, переулки, скверы, площади, парки, мемориальные комплексы) | Дата проведения мероприятий по благоустройству | Ответственные исполнители (привлекаемые организации, предприятия, учебные учреждения, воинские части) | Количество техники задействованной при уборке всех форм собственности | Общий объем вывезенного мусора за период уборки | Количество предприятий и учреждений, участвующих в благоустройстве | Количество задействованного населения, в том числе проживающего в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | 3 шт. | с. Байчурово ул. Октябрьская | 05.04.2025 г. | ДПК, администрация | 1 единица | 20м3 | 2 | 6 чел |
| 2. | Побелка деревьев | 80 шт. | ул.Октябрьская п.Советский, ул.Свободы, ул.Народная, ул.Октябрьская | 10.04.2025г. | уч. культуры, школы | - | - | 3 | 12 чел |
| 3. | Побелка/покраска бордюрного камня | 22 м | ул.Октябрьская п. Советский | 15.04.2025 г. | Администра ция, Байчуровская СОШ | - | - | 2 | 7 чел. |
| 4. | Уборка озелененных территорий (парков, скверов) | 0.5 га | с. Байчурово ул. Октябрьская | 18.04.2025 г | Уч. культуры, администрация,ДПК, больница, школа | 1 единица | 8м3 | 8 | 30 чел. |
| 5. | Покраска малых архитектурных форм | 3 | с. Байчурово ул. Октябрьская с. Каменка | 25.04.2025 г. | Администра ция , СДК | - | - | 3 | 8 чел. |
| 6 | Ремонт малых архитектурных форм | 3 | с. Байчурово ул. Октябрьская с.Каменка | 24- 30.04.2025 г. | СДК , ООО Золотой колос Агро. | 2 | - | 2 | 8 |
| 7. | Уборка дворовых территорий | 775 | с. Байчурово с. Каменка | 01.04. по 30.04.2025 г. | Депутаты, члены ТОС | 2 единицы | 15 м2 | 2 | 120 чел. |
| 8. | Уборка бесхозяйных территорий | 20 | с. Байчурово с. Каменка | 01.04 по 30.04.2025 г | Депутаты, члены ТОС | 2 единицы | 5 м2 | 2 | 15 чел. |
| 9. | Уборка территории детских площадок | 2 шт. | с. Байчурово ул. Октябрьская с. Каменка | 08.04.2025 г. | Депутаты, члены ТОС | - | - | 2 | 10 чел. |
| 10. | Ликвидация несанкционирован ных свалок | 1 шт. | пер. Советский | 16.04.2025г. | Глава поселения | 1 единица | 15 м3. | 1 | 5 чел |
| 11. | Уборка кладбищ и прилегающих к ним территорий | 2 | с. Байчурово с. Каменка | В течении месяца. | Администрация уч. культуры, школы, больница, ДПК | 2 единиц | 20м3. | 9 | 30 чел. |
| 12. | Уборка воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил | 3 шт. | ул. Октябрьская с. Каменка ул. Народная | 28.04.2025 г. | МКУК Досуговый центр Байчуровского СДК, Байчуровская СОШ | 3 | 4м3 | 2 | 15 чел. |
| 13. | Уборка обочин дорог | 3 км | с. Байчурово с. Каменка | 3.04-10.04.2025 г. | Администрация уч.культуры, школы, больница, ДПК | 1единица | 4м3 | 8 | 20 чел |
| 14. | Уборка территорий около административных зданий | 5 | пер.Советский,5 ул.Октябрьская, 14 ул. 60 лет Октября ,17 пер Советский , 15 с. Каменка ул. Народная ,23б | 11.04.2025г. | администрация, уч. культуры, ДПК | 1 единица | 6м3 | 1 | 15 чел. |